Támogató: Nemzeti fejlesztési Ügynökség Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatósága (KEOP IH)

Vízgazdálkodási tervezés konstrukció B) Komponens

KEOP 2.5.0-B

Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázati terv készítése

PROJEKT:

ÁRVÍZI VESZÉLY- ÉS KOCKÁZATI TÉRKÉPEZÉS ÉS KOCKÁZATKEZELÉSI TERVEZÉS TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEINEK MEGHATÁROZÁSA, A VÉGREHAJTÁS MEGALAPOZÁSA ÉS ESZKÖZRENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA

PROJEKTELEM KÓDJA:0634

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉG: A térképezést és tervezést támogató információs rendszer megtervezése és elkészítése

RÉSZFELADAT: Adat előállítás

ÜTEM: Mintaterületi domborzati adatok előállítása

2010. augusztus

TARTALOM

1. A projektelem célja	3

2. A projektelem helyzete a projektben	3

3. A projektelem készítése	4

4. A  projektelem leírása	5

# 1. A projektelem célja

A Konzorcium által elvégzendő a „Veszély- és kockázati térképek, valamint kockázatkezelési tervek tartalmi és formai követelményeinek meghatározása tevékenység keretében, a 063 – adat előállítás feladaton belül a „0634 – Mintaterületi domborzati adatok előállítása” elkészítése.

# 2. A projektelem helyzete a projektben

A projektelem a veszély- és kockázati térképek, valamint kockázatkezelési tervek készítésének folyamatában a kisvízfolyások mintaterületén belül az alapadat előállítás szerepét töltötte be.

063 – adatelőállítás

Részfeladatok:

0634 – Mintaterületi domborzati adatok előállítása

# 3. A projektelem készítése

Kisvízfolyások mintaterületének a Bükkösdi-patak és a Szerencs-patak került kijelölésre.

A vízfolyásokról meglévő adatokat (vízhozam –vízállás adatsorokat, csapadékmérő állomások adatait, árvízi összefoglaló jelentéseket, árvizekről készült elöntési térképeket) az illetékes Vízügyi Igazgatóságok, a Szerencs-patak esetében az ÉKÖVÍZIG, a Bükkösd-patak esetében DDKÖVÍZIG szolgáltatta a vállalkozók és a konzorcium felé.

A modellezéshez szükségez geodéziai felmérést AutoCAD állományban a Bükkösd-patakól DDKÖVÍZIG szolgáltatta, míg a Szerencs-patakról 2010-ben a projektelem keretén belül a Saviterv Kft. mérte fel és készítette el.

# 4. A projektelem leírása

A kisvízfolyások modellezéséhez szükséges a kisvízfolyások geodéziai felmérése. A Szerencs-patak geodéziai felmérése az alábbi irányelveknek megfelelően történt meg:

- A geodéziai felmérés a vízfolyáson a Szerencs – Mezőzombor közötti 3614. sz. út hídjától, Korlát község területén a Fonyi-patak betorkollásáig készült el.

- A Szerencs-patak teljes geodéziai felmérését a Földhivatal érvényes előírásainak betartásával, EOV rendszerben, Balti feletti magassági szint használatával végezték el.

- A felmérést a meglévő országos alappont hálózat felhasználásával, minimálisan a jobb és bal partéltől mért 6,0 m-ig, továbbá ahol depónia is van, ott annak külső lábától mért 6,0 m-ig történt meg.

- Keresztszelvény felvétel 500 méterenként készült, feldolgozás pedig 1:100-as méretarányban.

- Az alábbi műtárgyak/művek, betorkollások geodéziai felmérésére került sor:

  - Híd: 18 db.

  - Duzzasztómű: 1 db.

  - Vízhozammérő szelvény: 1 db.

  - Betorkolló vízfolyások: 9 db (Fennsíki-csat., Koldu-p., Szerencs IV. sz. mellékág, Golop-p., Szerencs X sz. mellékág, Aranyos-p., Alpár-p., Boldogkőváraljai-p., Fonyi-p.)

  - Becsatlakozó csappantyús és zsilipes műtárgyak.

- Keresztszelvényeket készültek a hidakról és a mederben lévő műtárgyakról. A mederben lévő műtárgyak, hidak jellemző adatait bemérték és a keresztszelvényeken ábrázolásra kerültek.

- Szerencsi duzzasztónál az árapasztó ág bemérésére is sorkerült.

- Burkolt mederszakaszok felmérése megtörtént.

- Hossz-szelvény készült a felmért szakaszról (műtárgyak, burkolt szakaszok, a jobb és bal partél, a depóniák, valamint a helyrajzi számok feltüntetésével).

- A helyszínrajzon ábrázolva van a jobb és bal partél, a depóniák, a mederfenék és a műtárgyak.

- A helyszínrajzokon az ingatlan birtokhatárok is fel lettek tüntetni.

- Helyszínrajzokat, keresztszelvényeket és a hossz-szelvényeket AutoCAD programmal lettek előállítva. Az állományok tartalmazzák a felmért pontokat is olyan formában, hogy ez a további szerkesztést és feldolgozást lehetővé teszi.

Továbbá a Bükkösd-patak és a Szerencs-patak vízgyűjtő területéről is beszerzésre került a projekt keretén belül, 10x10 m-es rácshálózatú digitális terepmodell.